5月第2周 项目进展周报

# 项目进展周报

报告周期：2026年5月7日 - 2026年5月9日

## 一、核心任务进展

### 1. CARLA ↔ GAASD 数据协议确认

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 核心消息字段确认 | 赵煜坤 | ✅ 已确认自车状态 ego_state、前车信息 lead_vehicle、控制命令 control_cmd、底盘反馈 chassis_feedback 等核心消息字段 |
| CARLA 组件包用途确认 | 赵煜坤 罗健宇 | ✅ 已确认软件团队组件包当前主要用于在 GAASD 页面中显示组件并表达连线关系，暂不能直接完成真实数据收发和控制运行 |

### 2. 第一阶段 CARLA 最小闭环组件设计

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| ACC 跟车最小闭环组件设计 | 赵煜坤 | ✅ 已完成自车速度读取、前车速度读取、前车距离读取、目标车速计算、纵向控制命令发送等组件设计 |
| 第一阶段组件设计收尾 | 赵煜坤 | ✅ 已完成阶段性设计，为后续在 GAASD 画布中导入、连线和生成代码做准备 |

### 3. GAASD 画布验证准备

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 组件导入、连线和代码生成验证准备 | 赵煜坤 | 🔄 下一步验证组件能否在 GAASD 画布中正常拖拽、连线，并生成可编译的工程代码 |

## 二、风险与问题

| 风险项 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 软件团队提供的 CARLA 组件包暂只支持显示和连线关系 | GAASD 与 CARLA 联合仿真闭环 | 当前阶段先用 C 语言封装组件和通信桥接动态库完成闭环验证，后续再补齐 GAASD 正式组件的数据收发能力 |
| 第一阶段组件仍需完成 GAASD 导入和生成代码验证 | GAASD-CARLA 联合仿真闭环测试 | 先完成 ACC 跟车最小闭环验证，再逐步扩大到完整协议组件 |

## 三、下周工作计划

计划周期：2026年5月12日 - 2026年5月16日

### 1. 第一阶段组件导入与画布验证

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 组件导入和画布连线验证 | 赵煜坤 | 完成第一阶段 CARLA 组件在 GAASD 中的导入，检查组件能否正常拖拽、连线，并生成工程代码 |

### 2. GAASD 生成工程接口适配

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 生成工程编译与接口问题定位 | 赵煜坤 | 定位并处理多输出组件与当前代码生成方式不兼容、枚举类型代码生成缺失、通信桥接动态库链接方式等问题 |

### 3. 示波器接入与运行触发验证

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 示波器配置和观测信号接入 | 赵煜坤 | 确认 GAASD 仿真运行链路对示波器标识 scopeId 的依赖，并将目标车速信号 targetSpeed 接入示波器观测 |

### 4. CARLA 与 GAASD 联合仿真闭环验证

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 最小闭环联调测试 | 赵煜坤 | 启动 CARLA、通信桥接程序和 GAASD 仿真工程，验证自车状态读取、前车信息读取、控制命令发送和底盘反馈链路是否贯通 |

### 5. 测试结果整理与后续组件需求梳理

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 问题记录和后续工作整理 | 赵煜坤 | 整理联调日志、示波器结果和已发现问题，形成后续正式 CARLA 组件和 GAASD 软件侧改造需求 |