5月第3周 项目进展周报

# 项目进展周报

报告周期：2026年5月11日 - 2026年5月15日

## 一、核心任务进展

### 1. P0 阶段 CARLA 最小组件包设计与导入验证

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 最小组件包设计 | 赵煜坤 | ✅ 已完成 P0 阶段 CARLA 最小组件包设计，包含自车速度、前车速度、前车距离、目标速度计算和纵向控制命令等最小闭环组件 |
| 组件导入验证 | 赵煜坤 | ✅ 已完成 P0 组件包导入 GAASD 的验证，确认组件可在 GAASD 中使用，并推进生成工程中的接口适配检查 |

### 2. GAASD 生成工程接口适配与示波器接入

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 生成工程接口适配 | 赵煜坤 | ✅ 已检查 GAASD 生成工程中的接口适配问题，确认当前最小组件包与生成代码之间需要处理的接口边界 |
| 示波器接入验证 | 赵煜坤 | ✅ 已完成示波器接入验证，目前已经能够从 GAASD 示波器获取测试输出，为后续 CARLA 场景测试提供观测入口 |

### 3. CARLA 简单场景设计与使用流程整理

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| CARLA 简单场景设计 | 赵煜坤 | ✅ 已设计用于最小闭环测试的 CARLA 简单场景，并按照当前联调流程修改软件使用手册，为后续场景测试和演示做准备 |

## 二、风险与问题

| 风险项 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| CARLA 场景仍需完成实际测试验证 | CARLA-GAASD 最小闭环验证 | 本周已完成组件导入、接口适配、示波器接入和场景设计，摄像头视角还需要后续调整 |

## 三、下周工作计划

计划周期：2026年5月18日 - 2026年5月22日

### 1. CARLA 简单场景测试

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| - 场景启动与基础数据验证 | 赵煜坤 | - 基于已设计的 CARLA 简单场景，完成场景启动、前车/自车生成、基础数据发布和示波器观测结果验证 |

### 2. ACC 最小闭环联调测试

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| - CARLA 与 GAASD 双向链路验证 | 赵煜坤 | - 启动 CARLA、Bridge 和 GAASD 仿真工程，验证自车速度、前车速度、前车距离输入链路，以及目标速度、控制使能和车辆响应输出链路 |

### 3. ACC 跟车效果观察与参数调整

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| - 跟车效果和控制参数检查 | 赵煜坤 | - 观察车距变化、自车速度变化、目标速度变化和控制命令是否合理，根据测试结果调整目标距离、限速和控制参数 |

### 4. 测试记录与使用流程整理

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| - 日志、截图和手册更新 | 赵煜坤 | - 整理闭环测试日志、示波器输出、截图和关键数据，并根据实际测试步骤继续完善软件使用手册 |

### 5. 与 GAASD 软件侧适配对齐

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| - 后续正式接入需求梳理 | 赵煜坤 | - 结合最小闭环测试结果，继续与软件团队对齐 CARLA 组件、仿真启动配置、工程依赖处理和可视化观测等正式接入需求 |