5月第2周 项目进展周报

# 项目进展周报

报告周期：2026年5月5日 - 2026年5月9日

## 一、核心任务进展

### 1. AI辅助的CBDES开发集成设计后端接口

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 资产化的llm-api接口和提示词管理的抽取打包和测试 | 殷嘉伦 | ✅ 已完成初版代码和文档编写 [gaasd_ai_backend.1.0.zip] |
| 自动化测试接口抽取打包和测试 | 殷嘉伦 | ✅ 已完成初版代码和文档编写 |

### 2. AI辅助的用户使用流程讨论确认

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 讨论并拉通流程 | 殷嘉伦 潘文彬 许靖云 | 🔄 已经初轮讨论，下一步详细讨论 |

### 3. VLA 环境整理与模型交付

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 目前已经完成初版vla模型的通路 | 赵兴宇 | 🔄 模型代码和前端连接中 |

### 4. VLA页面展示风格修改

| 任务项 | 负责人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 目前已经完成初版整体风格修改 | 薛人纲 | ✅ 已完成 |

## 二、风险与问题

| 风险项 | 影响范围 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| UI呈现方案讨论进度延期 | AI Rule CBDES集成 | 加快方案讨论节奏，明确时间节点 |

## 三、下周工作计划

计划周期：2026年5月11日 - 2026年5月16日

### 1. AI辅助的CBDES开发集成设计后端接口

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 依据当前方案，完成最小闭环 | 殷嘉伦 许靖云 | 完成最小闭环对接 |

### 2. AI辅助的用户使用流程讨论确认

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 当前方案确认，给出详细设计 | 殷嘉伦 许靖云 | 给出详细设计方案 |

### 3. VLA 环境整理与模型交付

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 当前方案完善，细化VLA模型感知head、多模态对齐层、LLM head以及action head，给出详细设计方案 依据完善后方案，尝试完成前后端初步拉通 | 马小涵 赵兴宇 | 给出详细设计方案 挑战目标：尝试完成一个模型的前后台拉通 |

### 4. VLA页面展示风格修改

| 任务项 | 负责人 | 本周目标 |
| --- | --- | --- |
| 当前方案确认，给出详细设计 完善模型设计、流程设计页面 | 马小涵 薛人纲 | 给出详细设计方案 完成训练、评测流程设计页面 |